## Slide 2
PROJETO TIMECHECKER
INTRODUÇÃO
Page: 1 / 3
Solicitação da Gerencia Geral (Ricardo Bandeira)
Obtenção dos fontes do timechecker (Entrar em contato com fornecedor Jacks); Estruturar um repositório para armazenamento de fontes do timechecker; Levantar dados com analistas envolvidos para entender a solução (Confirmar estrutura, ferramentas utilizadas, pendencias, etc);
OK - Criar versão Honda da calculadora AWS / databricks paralela, de acordo com planilha de orçamento HSA e com recomendações do vendor Databricks;
16/01/25
Objetivo: compartilhar o histórico de evolução das atividades solicitadas
Request: Obter direcionamento do plano de ação a ser seguido

## Slide 3
IT | PERÍODO | OCORRÊNCIA | Ponto de Atenção
1 | 16/01 | Recebimento de demanda da GG sobre o Timechecker; | 
2 | 17/01 a 22/01 | Realizei o levantamento de dados com analistas envolvidos (Jonathas e Nivaldo): - Contatos do fornecedor Jacks + Dados sobre a instalação atual do Timechecker | Constado que não há informações suficientes para explicar a estrutura da solução;
3 | 23/01 | Defini o escopo do que precisa conter na proposta comercial a ser solicitada do fornecedor - Foco: atender demanda da GG; | 
4 | 24/01 ~30/01 | Contatos com fornecedor para alinhamento da demanda e solicitação da proposta comercial (via whatsapp e ligação telefônica) | Resultado: 5 promessas de envio de proposta não honradas. Detalhe que não houve tentativa de explicação ou justificativas por parte do fornecedor;
5 | 10/02 | Tentativa de novas abordagens de contato com o fornecedor: - Solicitado ao Jonathas para entrar em contato com o fornecedor via email com histórico do projeto; | - A partir desse ponto, iniciei reports do assunto com o Claudio durante as reuniões de equipe (obter orientação);
6 | 13/02 | Jacks retornou email informando disponibilidade para executar a partir de 17/02 um serviço que não atende o escopo solicitado: - 6h de esforço para realização de: a) KT; b) Geração de documentação; | - Não houve envio de proposta; - Serviço proposto não atende a solicitação;
7 | 17/02 ~ 21/02 | Realinhamentos com o fornecedor solicitando a proposta comercial no escopo completo (via email, whatsapp e lig. telefônica ); - Ressaltando solicitação de formalização de aceite ou declínio até 28/02 | Não houve retorno. Apenas promessas de resposta não honradas;
8 | 03/03 ~ .... | Tentativa de nova abordagem: obtenção de agenda do fornecedor para marcação de reunião (presencial / remota); - Motivo: obter formalização do envio da proposta. | - Sem retorno;
MOTIVOS POSSÍVEIS DA FALTA DE RETORNO FORNECEDOR:
HISTÓRICO:
IT | DESCRIÇÃO
1 | Fornecedor com Problemas internos como falta de recursos, desorganização e dificuldade de gerenciamento do tempo, Sobrecarga de trabalho;
2 | Fornecedor com Falta de interesse em entregar o controle do timechecker para a Honda[escopo da proposta solicitada]: a) por não querer trabalhar com esse sistema; b) por ter intenção particular de contrair um contrato de sustentação com a Honda;
Apesar de se ter mantido comunicação regular durante, o fornecedor não retornou propostas nem ofereceu justificativas ou outras alternativas de atendimento, demonstrando assim, desinteresse na execução do escopo solicitado
Page: 2 / 3
PROJETO TIMECHECKER
EXECUÇÃO DAS TAREFAS
Notes: Ação: Fazer reunião com Ricardo para apresentar cenário e obter direcionamentos do plano de ação a ser seguido.

## Slide 4
RECOMENDAÇÃO (PROPOSTA)
IT | ALTERANTIVAS
1 | Assumir que o fornecedor não tem interesse na proposta + Avaliar possibilidade de reconstrução da solução. Desenvolvimento interno ou externo base engenharia reversa ou nova modelagem;
2 | Caso não tenhamos autorização ou informação suficiente para executar opção 1: Oferecer contrato de sustentação da solução com fornecedor apenas temporariamente até conseguir extrair materiais necessários para termos autonomia na manutenção da solução; NOVA ABORDAGEM (SUGERIDA): Reunião presencial com fornecedor com participação da gerencia
3 | Entender e Aceitar os termos do fornecedor;
Page: 3 / 3
PROJETO TIMECHECKER
PLANO DE AÇÃO
CENÁRIO
- Vendor Locking
- Pessoa jurídica com problemas no atendimento das demandas;
confirmar reais intenções do fornecedor em relação ao escopo da proposta, direcionando para extração de material apenas e obtendo algum compromisso de retorno por escrito.
REQUEST DESTA REUNIÃO
Obter direcionamento do plano de ação a ser seguido

## Slide 5
1 | Entrega das fontes vigentes do ambiente de produção das duas versões do time checker para que possamos armazenar nos nossos repositórios de código fonte internos;
2 | Entrega da documentação das duas versões da solução, incluindo a especificação da arquitetura, diagramas de banco de dados DER com layout de tabelas, descrição das funcionalidades, requisitos técnicos, segurança, backup, parâmetros de configuração das ferramentas envolvidas, descrição dos serviços de terceiros utilizados pela solução (envio de whatsapp, sms, etc), descrição das linguagens de programação, IDE's e outras ferramentas necessárias para desenvolver a solução, etc;
3 | Instalação completa dos ambientes de desenvolvimento e de deploy das duas versões da solução no DTI HDA;
4 | Treinamento / Passagem de conhecimento do que foi desenvolvido e do pipeline de builds (especificar qtd de horas necessárias para esclarecimento total das duas versões da solução );
RECOMENDAÇÃO DE ESCOPO DE ATIVIDADES E A SER CONSIDERADO NA PROPOSTA